## Slide 1: pulseNEWS
Avancement itération 1

## Slide 2: Objectifs de l’itération 1
Avoir la structure basique en html/css des pages principales
Avoir une fonction de base pour communiquer avec la BDD
Avoir la structure complète d’au moins une page du site
Pouvoir s’inscrire puis se connecter
Pouvoir récupérer les flux RSS
Commencer les fonctions d’édition du profil

## Slide 3: Tâches effectuées
Les tâches effectuées et à faire sont mises à jour dans le planning

## Slide 4: Eléments perfectibles
Le design de base (structure par blocs) va être gardé mais des détails seront à revoir (couleurs, tailles)
Tous les .css n’ont pas été réunis.

## Slide 5: Objectifs de base itération 2 pour le 17/05/2012
Améliorer le design
Mettre le site sur GitHub
Pouvoir personnaliser son profil
Pouvoir publier un article
Pouvoir afficher un article
Pouvoir PROpulse ou DEpulse un article